**Форма № 4-вс**

**Информация об инвестиционной программе в сфере холодного водоснабжения и отчете о её реализации**

**ООО «Водоканал»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего по программе | | Мероприятия | | | | Примечание |
| Потребность в финансовых средствах для реализации инвест. программы | Использование инвестиционных средств за 20\_ год | Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия | Использование инвестиционных средств | Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия | Использование инвестиционных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа ООО «Водоканал по развитию системы холодного водоснабжения и повышению качества услуги холодного водоснабжения в городе Назарово | | | | | | | |
| 1 | Наименование мероприятия: |  |  |  | **Строительство водопровода от ул. Грунтовой до ул. Ломоносова, протяженностью 2 км, с разработкой ПСД** |  |  |  |  |
| 2 | Цель инвестиционной программы | - Улучшение качества предоставляемой услуги;  - Снижение затрат, издержек на производство холодной воды | | | | | | | |
| 3 | Срок начала реализации программы | 01.01.2010 | | | | | | | |
| 4 | Срок окончания реализации программы | 31.12.2014 | | | | | | | |
| 5 | Финансовые средства, для реализации инвестиционной программы и источники финансирования программы по годам реализации: | тыс. руб. | **7670,53** |  | **7 670,53** |  |  |  |  |
| **5.1** | **2010 год** | **тыс. руб.** | **1 494,92** | **1370,06** | **1 494,92** | **1370,06** |  |  |  |
| 5.1.1 | надбавка к тарифу | тыс. руб. | 1 494,92 | 1370,06 | 1 494,92 | 1370,06 |  |  |  |
| 5.1.2 | тариф на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | бюджетные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | прочие источники (заемные средства, прибыль, амортизация) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.2** | **2011 год** | **тыс. руб.** | **2 150,45** | **5587,64** | **2 150,45** | **5587,64** |  |  |  |
| 5.2.1 | надбавка к тарифу | тыс. руб. | 2 150,45 | 5587,64 | 2 150,45 | 5587,64 |  |  |  |
| 5.2.2 | тариф на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | бюджетные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | прочие источники (заемные средства, прибыль, амортизация) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.3** | **2012 год** | **тыс. руб.** | **173,27** | **86,59** | **173,27** | **86,59** |  |  |  |
| 5.3.1 | надбавка к тарифу | тыс. руб. | 173,27 | 86,59 | 173,27 | 86,59 |  |  |  |
| 5.3.2 | тариф на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | бюджетные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | прочие источники (заемные средства, прибыль, амортизация) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.3** | **2013 год** | **тыс. руб.** | **172,95** |  | **172,95** |  |  |  |  |
| 6.3.1 | надбавка к тарифу | тыс. руб. | 172,95 |  | 172,95 |  |  |  |  |
| 6.3.2 | тариф на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | бюджетные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | прочие источники (заемные средства, прибыль, амортизация) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.4** | **2014 год** |  | **3678,94** |  | **3678,94** |  |  |  |  |
| 6.4.1 | надбавка к тарифу | тыс. руб. | 3678,94 |  | 3678,94 |  |  |  |  |
| 6.4.2 | тариф на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 | бюджетные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4 | прочие источники (заемные средства, прибыль, амортизация) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели эффективности реализации инвестиционной программы и изменение технико- экономических показателей (с разбивкой по мероприятиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Показатель | Круглосуточная, стабильная подача качественной холодной воды в необходимом объеме | | | | | | | |
| 7.2 | Показатель | Снижение содержания железа в воде с 1,14 млг/л до 0,3 млг/л | | | | | | | |
| 7.3 | Показатель | Снижение мутности воды с 6,9 млг/л до 1,5 млг/л | | | | | | | |
| 7.4 | Показатель | Снижение затрат по эксплуатации водозабора п. Безымянный после ввода водопровода в эксплуатацию | | | | | | | |
| 8 | Использование инвестиционных средств за 2012 отчетный год | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | I квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | надбавка к тарифу | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | тариф на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | бюджетные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | прочие источники: заемные средства, прибыль, амортизация (расшифровать) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | II квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | надбавка к тарифу | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | тариф на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | бюджетные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | прочие источники: заемные средства, прибыль, амортизация (расшифровать) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | III квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | надбавка к тарифу | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | тариф на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3 | бюджетные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4 | прочие источники: заемные средства, прибыль, амортизация (расшифровать) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | IV квартал |  |  | 86,59 |  | 86,59 |  |  |  |
| 8.4.1 | надбавка к тарифу | тыс. руб. |  | 86,59 |  | 86,59 |  |  |  |
| 8.4.2 | тариф на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | бюджетные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.4 | прочие источники: заемные средства, прибыль, амортизация (расшифровать) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |