# Приложение

# к приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

# от 15.08.2017 №

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РАЗВИТИЮ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2017-2020 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятия <*> | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации <**> | Индикаторы <***> | Срок <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |
| 1 | Завершение процесса разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР), а также схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях (перечень поручений Президента Российской Федерации от 9.08.2015 № Пр-1608, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р) | Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа; Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения субъекта Российской Федерации; оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Разработка ПКР, схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения: план мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края утвержденного распоряжением Губернатора Красноярского края от 28 октября 2016 г. N 585-рг, приказы министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края №17-о, № 18-о | 1)Количество муниципальных образований в которых утверждены ПКР к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПКР: разработано и утверждено 121 ед. из 122 необходимых (99,18%) 2) Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения 381 ед (100%). Количество разработанных схем теплоснабжения 312 ед (100%). | До 31.12.2017 Далее – актуализация по мере необходимости в соответствии с действующим законодательством |
| 2 | Выявление объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП и МУП, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование в установленном Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» порядке | Создание условий для определения технических характеристик и экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование | Сбор предоставляемых органами местного самоуправления Красноярского края данных об объектах теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование, в установленном Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» порядке | Количество объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП и МУП, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование (184 шт.) | До 30.09.2017, далее – актуализация ежегодно |
| 3 | Разработка планов-графиков проведения технического обследования объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП и МУП, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование; Публикация планов-графиков на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | Создание условий для определения технических характеристик и экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование | Разработка планов-графиков проведения технического обследования объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП и МУП, в отношении которых ранее не было проведено техническое обследование, согласованных органами местного самоуправления | Наличие в муниципальном образовании соответствующих планов-графиков | До 31.12.2017 |
| 4 | Осуществление субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления контроля за реализацией утвержденных планов-графиков проведения технического обследования объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП и МУП | Актуализация информации о состоянии объектов теплоснабжения, систем централизованного водоснабжения и водоотведения | Отчеты органа местного самоуправления края о реализации утвержденных планов - графиков проведения МУП и ГУП технического обследования объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения | Количество организаций (МУП, ГУП), которые провели техническое обследование (82 шт., 80,0%) от общего количества организаций | Постоянно, до исполнения соответствующих планов-графиков |
| 5 | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства | Актуализация информации о бесхозяйных объектах жилищно-коммунального хозяйства | Ежеквартальный отчет по исполнению распоряжения Правительства РФ от 22 августа 2011 г. №1493-р | Количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 01.07.2017 346 ед. | Постоянно |
| 6 | Завершение процесса регистрации в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе которые ранее были признаны бесхозяйными (перечень поручений Президента Российской Федерации от 9.08.2015 № Пр-1608, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р) | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации; Регистрация прав собственности на выявленные бесхозяйные объекты | Распоряжение Губернатора Красноярского края от 28 октября 2016 г. N 585-рг. | Количество зарегистрированных в установленном порядке объектов , 27 158шт (85,23%) | До 31.12.2017 Далее – постоянно |
| 7 | Завершение реализации графиков передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных унитарных предприятий (далее - УП), управление которыми было признано неэффективным (далее – график, НП) по результатам оценки эффективности, проведенной в декабре 2014 года в соответствии с пунктом 19 Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р (перечень поручений Президента Российской Федерации от 9.08.2015 № Пр-1608, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р) | Приток частных инвестиций в сферу ЖКХ; Сокращение бюджетной нагрузки на содержание объектов коммунальной инфраструктуры, закрепленных за неэффективным УП; Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 10.07.2017 г №284-о | Количество переданных в концессию неэффективных УП, включенных в график, к общему количеству неэффективных УП, включенных в график-0 ед. | До 31.12.2017 |
| 8 | Проведение на постоянной основе оценки эффективности управления УП, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения субъекта Российской Федерации | Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края об организации работы по проведению оценки эффективности УП с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы | 1.Количество (103 шт.,100 %) УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории края 2. Количество (шт., %) выявленных неэффективных УП предприятий к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории края | До 01.11.2017, далее – ежегодно (до 1 мая года, следующего за отчетным). |
| 9 | Актуализация региональных графиков передачи в концессию имущества всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективным (график, неэффективные УП) | Актуализированный график; Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения субъекта Российской Федерации | Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 10.07.2017 г №284-о | 1.Наличие актуализированного графика. 2.Количество неэффективных УП, включенных в график, к общему количеству выявленных неэффективных УП, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории субъекта Российской Федерации 1 к 1 | До 01.09.2017 г., далее – ежегодно (до 1 июня года, следующего за отчетным) |
| 10 | Размещение в открытом доступе на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации актуализированных графиков передачи инфраструктуры неэффективных УП в концессию | Открытость информации о всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективным; Развитие конкуренции | Публикация на официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края актуализированных графиков передачи инфраструктуры неэффективных УП в концессию и соответствующей конкурсной документации | Наличие на официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края графиков передачи инфраструктуры неэффективных УП в концессию и соответствующей конкурсной документации | До 01.09.2017, далее – ежегодно (до 1 мая года, следующего за отчетным) |
| 11 | Создание и организация работы региональных межведомственных рабочих групп по привлечению частных инвестиций в сферу ЖКХ, в т.ч. с использованием механизма государственно-частного партнерства | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства края | Организация «Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Красноярского края» в целях организации системы взаимоотношений и согласования интересов между юридическими лицами, действующими в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Красноярского края и иными участниками жилищных отношений | Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Красноярского края» по привлечению частных инвестиций в сферу ЖКХ, в т.ч. с использованием механизма государственно-частного партнерства, кол-во объектов – 1 (котельная в г. Енисейске) | До 01.09.2017, обеспечение деятельности – постоянно |
| 12 | Организация семинаров с банковским и отраслевым экспертным сообществом по вопросам, связанным с развитием сферы ЖКХ, в т.ч. по разъяснению последних изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере ЖКХ | Создание условий для привлечения инвестиций в отрасль ЖКХ; Вовлечение банковского и отраслевого экспертного сообщества в решение проблем отрасли ЖКХ; Повышение уровня информированности | Проведение семинаров с банковским и отраслевым экспертным сообществом | Количество проведенных семинаров с банковским и отраслевым экспертным сообществом (шт.) | 2 раза в год |
| 13 | Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых посредством заключения концессионных соглашений в сфере ЖКХ; Приток частных инвестиций в сферу ЖКХ | Предоставление финансовой поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет средств ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках лимитов, утвержденных Правительством Российской Федерации для субъекта Российской Федерации на подготовку проектов модернизации и софинансирование процентной ставки в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств ГК - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 1. Количество проектов, получивших государственную поддержку. 2. Объем привлеченных субъектом Российской Федерации за период предоставления финансовой поддержки в 2017-2018 годах денежных средств на реализацию проектов модернизации по заключенным в течение этого периода концессионным соглашениям из источников, отличных от средств предоставленной субъекту Российской Федерации финансовой поддержки, при этом соотношение объема привлеченных денежных средств к средствам финансовой поддержки должно быть более 1 к 10 | До 31.12.2018 |
| 13.1 | Заключение соглашения между субъектом Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и ГК - Фондом содействия реформированию ЖКХ в целях предоставления государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | Создание условий для оказания государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | В соответствии с типовыми условиями соглашения о предоставлении финансовой поддержки в рамках Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств ГК - Фонда содействия реформирования ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем предоставления субъектам Российской Федерации финансовых средств на подготовку проектов модернизации и софинансирования процентной ставки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1451 | Наличие в субъекте Российской Федерации соглашения между субъектом Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и ГК - Фондом содействия реформированию ЖКХ в целях предоставления государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | До 31.12.2017 |
| 13.2 | Утверждение субъектом Российской Федерации для целей получения государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры: а) «дорожной карты» развития жилищно-коммунального хозяйства на территории субъекта Российской Федерации; б) порядка отбора потенциальных проектов модернизации для их подготовки; в) порядка софинансирования процентной ставки ресурсоснабжающим организациям или кредитным организациям по кредитам и облигационным займам на проекты модернизации | Создание условий для оказания государственной поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры | Акты субъектов РФ, утверждающие «дорожную карту» развития жилищно-коммунального хозяйства на территории субъекта РФ, порядок отбора потенциальных проектов модернизации для их подготовки, порядок софинансирования процентной ставки ресурсоснабжающим организациям или кредитным организациям по кредитам и облигационным займам на проекты модернизации, включающий в том числе обязательство субъекта РФ заключить с ресурсоснабжающей организацией или кредитной организацией договор (соглашение) о софинансировании процентной ставки по кредиту или облигационному займу | Наличие в субъекте Российской Федерации утвержденных: а) «дорожной карты» развития жилищно-коммунального хозяйства на территории субъекта Российской Федерации; б) порядка отбора потенциальных проектов модернизации для их подготовки; в) порядка софинансирования процентной ставки ресурсоснабжающим организациям или кредитным организациям по кредитам и облигационным займам на проекты модернизации | До 31.12.2017 . |
| 14 | Организация в субъекте Российской Федерации системы приема жалоб (горячих линий) по проблемным вопросам отрасли ЖКХ | Создание условий для улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; Повышение правовой грамотности и содействие в реализации жилищных прав граждан. Оперативное реагирование на возникающие в сфере ЖКХ проблемы | Обеспечение деятельности Консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам ЖКХ (Call-центр) | Количество обращений граждан поступивших на горячую линию Call-центра | До 01.10.2017 |
| 15 | Проведение оценки готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющих установок, которые подключены к системе теплоснабжения | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам в осенне-зимний период; Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период | Разработка органами местного самоуправления Красноярского края программ проведения проверки готовности к отопительному периоду; Проведение уполномоченными органами проверок готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которые подключены к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденными в порядке, предусмотренном приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» программами проведения проверок готовности к отопительному периоду | 1. Количество объектов проверки готовых к отопительному периоду в общем количестве проверяемых объектов (шт., %). 2. Количество объектов проверки, которые будут готовы к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний, в общем количестве проверяемых объектов (шт., %). 3. Количество объектов проверки, не готовых к отопительному периоду, в общем количестве проверяемых объектов (шт., %) | Согласно утвержденным программам проведения проверки готовности к отопительному периоду |
| 16 | Организация круглосуточной работы «горячих линий» с целью постоянного мониторинга и оперативного контроля за устранением случаев нарушения теплоснабжения многоквартирных домов или социально-значимых объектов, ограничения или неосуществления теплоснабжения подключенных объектов, а также обеспечения надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов субъектов Российской Федерации в осенне-зимний период | Повышение степени готовности края к осенне-зимнему периоду; Снижение количества нарушений эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период; Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период | Положение о единой дежурно-диспетчерской службе в муниципальных образованиях, утвержденное протоколом заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28.08.2015 № 7, ГОСТ Р 22.7.01-2016 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА» утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 г. N 723-ст. Обеспечение деятельности Консультационно-правового центра Красноярского края по вопросам ЖКХ (Call-центр) | 1) Наличие «горячей линии». 2) Количество обращений в службу «горячих линий» в период осенне-зимнего периода (шт.). 3) Процент решенных проблем по обращениям в службу «горячих линий» в общем количестве обращений в службу «горячих линий» (%) | Ежегодно в осенне-зимний период |
| 17 | Предоставление информации в Минстрой России об авариях, произошедших на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | Незамедлительное устранение аварийных ситуаций, возникших на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, водоснабжения | Направление информации в Минстрой России | 1) Наличие устраненной аварийной ситуации. 2) Нарушение срока направления информации (количество дней) | В суточный срок |
| 18 | Организация системы мониторинга за формированием нормативных уровней запасов топлива РСО; Направление соответствующих отчетов о результатах работы в Минстрой России | Повышение степени готовности субъекта Российской Федерации к осенне-зимнему периоду; Снижение количества нарушений эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период; Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период | В соответствии с приказом Росстата от 23.09.2009 № 206 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом России федерального статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» | В соответствии с приказом Росстата от 23.09.2009 № 206 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом России федерального статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» | В соответствии с приказом Росстата от 23.09.2009 № 206 № 206 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом России федерального статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» |
| 19 | Проведение на регулярной основе региональных заседаний (совещаний) по вопросам прохождения осенне-зимних периодов, анализу причин возникновения технологических нарушений, повлекших отключение жилых домов и социально-значимых объектов от коммунальных услуг, либо снижение параметров по их обеспечению, и выработке мер по их недопущению | Повышение степени готовности субъекта Российской Федерации к осенне-зимнему периоду; Снижение количества нарушений эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период; Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период | Проведение региональных совещаний (заседаний) путем утверждения планов-графиков таких совещаний | Количество проведенных совещаний (шт.) | Ежемесячно в соответствии с утвержденным планом-графиком |
| 20 | Направление в Минстрой России сводных отчетов о подготовке и прохождении осенне-зимнего периода | Повышение степени готовности субъекта Российской Федерации к осенне-зимнему периоду; Снижение количества нарушений эксплуатации и бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в осенне-зимний период | Формирование сводных отчетов о подготовке к осенне-зимнему периоду | Показатели, предусмотренные постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» | В сроки, установленные постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» |
| 21 | Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на стимулирование арендаторов к трансформации действующих договоров аренды в концессионные соглашения | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Красноярского края | Информационно-разъяснительная работа органов власти Красноярского края, направленная на стимулирование арендаторов к трансформации договоров аренды в концессионные соглашения, в том числе путем проведения переговоров | 1) Количество переговоров с арендаторами (4шт). 2) Количество публикаций в печатных и электронных СМИ в рамках информационно-разъяснительной кампании (4шт.) | Постоянно, начиная с 01.09.2017 |
| 22 | Утверждение региональных графиков по трансформации договоров аренды в концессионные соглашения, дальнейшая актуализация соответствующих графиков | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения субъекта Российской Федерации; Повышение качества коммунальных услуг | Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 26.12.2014 №134 –о | По состоянию на 01.08.2017 передано в концессию 78 объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения из 93 запланированных к передаче | В срок до 01.12.2017, актуализация не реже двух раз в год |
| 23 | Обеспечение трансформации договоров аренды в концессионные соглашения и направление соответствующих отчетов о результатах в Минстрой России (во исполнение пункта 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 18.09.2015 № ДК-П9-6418) | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения субъекта Российской Федерации; Повышение качества коммунальных услуг | В соответствии с утвержденными графиками трансформации договоров аренды в концессионные соглашения | 1) Количество, проанализированных договоров аренды на предмет возможности их трансформации в концессионные соглашения 18 шт 2) Количество договоров аренды, по которым возможна трансформация 12 ед. 3) Количество договоров аренды, по которым невозможна трансформация с указанием причин 6 . Заключение договоров аренды на длительные сроки (5 и более лет) 4) по состоянию на 01.08.2017:количество договоров аренды, трансформация в концессию по которым завершена 78 ед. 5) Количество договоров аренды, подлежащих трансформации в концессионные соглашения в 2018-2020 годах 15 (шт.) | Трансформация договоров аренды в концессионные соглашения – постоянно в соответствии с утвержденными графиками; Предоставление отчетов в Минстрой России – раз в квартал, начиная с 01.10.2017 |
| 24 | Реализация региональной «дорожной карты» по выработке мер, направленных на совершенствование порядка технологического подключения к коммунальным системам; Размещение в открытом доступе на официальном сайте Правительства (Администрации) соответствующей «дорожной карты» (в рамках распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» | Упрощение правил и сроков технологического подключения; Расчет платы технологического присоединения; Унификация законодательства для подключения к различным системам коммунальной инфраструктуры вне зависимости от вида ресурса | Реализация региональной «дорожной карты», содержащей меры, направленные на совершенствование порядка технологического подключения к коммунальным системам | Достижение показателей, установленных распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» осуществляется в соответствии с утвержденным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 20.02.2017 планом мероприятий по реализации на территории Красноярского края «дорожной карты» по внедрению данной целевой модели | В соответствии со сроками, предусмотренными распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» до 31.12 2017г. |
| 25 | Стимулирование использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда, включенных в общедоступный банк данных о наиболее эффективных технологиях (НЭТ) (www.банкжкх.рф) | Повышение качества предоставляемых услуг в сфере ЖКХ; Снижение аварийности на объектах ЖКХ | Информационно-разъяснительная работа органов власти края , направленная на привлечение новых компаний и технологий в общедоступный банк данных о наиболее эффективных технологиях | Количество инвестиционных проектов по модернизации, строительству объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда, реализованных с использованием технологий и продукции, включенной в справочник НЭТ ( 1 шт.) | Постоянно, начиная с 1 сентября 2017 г. |
| 26 | Информационно-разъяснительная кампания органов исполнительной власти субъектов РФ, направленная на вовлечение организаций в формирование общедоступного банка данных о наиболее эффективных технологиях (НЭТ) (www.банкжкх.рф) | Регистрация на сайте новых компаний; Появление новых технологий в банке ЖКХ | Информационно-разъяснительная работа органов власти Красноярского края, направленная на привлечение новых компаний и технологий в общедоступный банк данных о наиболее эффективных технологиях | 1) Количество зарегистрированных компаний на сайте (шт.) 2) Количество продуктов и технологий, включенных в справочник НЭТ, в отраслевом разрезе (шт.) | Постоянно, начиная с 01.09.2017 |
| 27 | Регистрация представителей субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на портале «Биржа проектов»; Внесение данных на портал по реализуемым/планируемым проектам государственно-частного партнерства (концессионных соглашений) в сфере ЖКХ | Формирование единой «карты» инвестиционных проектов в сфере реализации концессионных соглашений в целях привлечения инвесторов; Приток частных инвестиций в модернизацию сферы ЖКХ; Выявление лучших практик с целью их дальнейшего тиражирования на территории Российской Федерации; Сокращение бюджетной нагрузки на содержание ГУП и МУП | Акт субъекта Российской Федерации об организации работы на портале «Биржа проектов», в том числе об определении ответственных лиц субъекта Российской Федерации и муниципальных образований за предоставление данных на портал; мониторинга внесения данных органами местного самоуправления на портале «Биржа инвестиций» по реализуемым/планируемым к реализации концессионным соглашениям | 1. Наличие органов власти субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, ответственных за предоставление данных на портал «Биржа инвестиций». 2. Количество внесенных на портал проектов в сфере реализации концессионных соглашений (шт.) | Регистрация, внесение данных и их актуализация с 01.09.2017 постоянно |
| 28 | Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на привлечение потенциальных концессионеров посредством использования портала «Биржа проектов» | Создание условий для привлечения частных инвестиций для модернизации отрасли ЖКХ, в том числе в малых городах; Повышение уровня конкуренции | Информационно-разъяснительная работа органов власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, направленная на стимулирование потенциальных инвесторов к реализации проектов государственно-частного, отраженных на портале | 1) Количество проведенных встреч с потенциальными инвесторами (шт.). 2) Количество зарегистрированных на портале инвесторов, заинтересованных в реализации проектов государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), отраженных на портале (шт.) | С 01.09.2017 постоянно |
| 1.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 29 | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 09.07.2016 №ДК-П9-4078. Реализация в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 503-п, государственной программы Красноярского края края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» утвержденной Постановлением Правительства края от 30 сентября 2013 г. № 512-п | Разработаны 40 программ по обеспечению качества питьевой воды. | До 01.01.2020 |
| 30 | Реализация планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 09.07.2016 №ДК-П9-4078. Реализация в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 503-п, государственной программы Красноярского края края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» утвержденной Постановлением Правительства края от 30 сентября 2013 г. № 512-п | Обеспечение 99,03% населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества. Данные Государственного доклада за 2016 год. В рамках реализации планов приобретено 55 комплексов по очистке и обеззараживанию воды на существующих водозаборных сооружениях. | Постоянно после утверждения соответствующих планов |
| 31 | Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 09.07.2016 №ДК-П9-4078. Реализация в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 503-п, государственной программы Красноярского края края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» утвержденной Постановлением Правительства края от 30 сентября 2013 г. № 512-п | Снижение аварий на 10% ежегодно | До 01.01.2020 |
| 32 | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 09.07.2016 №ДК-П9-4078. Реализация в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 503-п, государственной программы Красноярского края края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» утвержденной Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 512-п | Снижение потерь воды на 3% ежегодно | До 31.12.2018 |
| 33 | Разработка программ производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды | В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» | Наличие в органах местного самоуправления края программ производственного контроля питьевой воды, разработанных РСО | До 01.12.2017 |
| 34 | Реализация программ производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды | В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»; оценка качества питьевой воды | 1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (81,3%) по состоянию на 01.08.2017. 2. Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (распределительная сеть -86,9% по хим. показателям; 97,3 по бак. показателям) | Ежегодно, в соответствии с утвержденными программами производственного контроля качества питьевой воды |
| 35 | Контроль и оценка достижения регулируемыми организациями плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Улучшение качества предоставления услуг в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | В рамках осуществления контроля за выполнением инвестиционных и производственных программ, предусмотренного Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 | Количество (шт., %) регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, которые достигли плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности, установленных в инвестиционных и производственных программах таких организаций | В сроки, предусмотренные Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 |
| 1.2. Модернизация инфраструктуры в сфере теплоснабжения |
| 36 | Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии и теплоносителя не менее чем в полтора раза | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 09.07.2016 №ДК-П9-4078. Реализация в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 503-п | Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии и теплоносителя на 5% ежегодно (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера | До 01.01.2020 |
| 37 | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6.07.2013 № Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 09.07.2016 №ДК-П9-4078. Реализация в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 503-п | Снижение на 2% до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | До 31.12.2018 |
| 38 | Контроль и оценка достижения регулируемыми организациями плановых значений показателей надежности и энергоэффективности объектов теплоснабжения, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Улучшение качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения | В рамках осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ, предусмотренного Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 | Количество (шт., %) регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, которые достигли плановых значений показателей надежности и энергоэффективности, установленных в инвестиционных программах таких организаций | В сроки, предусмотренные Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 |
| 1.3 Модернизация инфраструктуры в сфере газоснабжения |
| 39 | Организация системы мониторинга заключения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в рамках деятельности ГЖИ | Повышение качества услуг в сфере газоснабжения; Сокращение количества аварий при газоснабжении потребителей; Осуществление контроля за соблюдением положений действующего законодательства в части обязательного заключения договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | Акт субъекта Российской Федерации об организации системы мониторинга заключения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | Количество заключенных со специализированными организациями договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования от общего количества домов и квартир, использующих газовое оборудование (шт., %) | До 01.05.2018, далее - до 1 января ежегодно |
| 1.4 Мониторинг и принятие мер, направленных на борьбу с задолженностью в сфере ЖКХ |
| 40 | Осуществление системы мониторинга: а) дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее - МКД), по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим управление МКД в разрезе муниципальных образований; в) дебиторской задолженности населения за услуги ЖКХ | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение Эффективности работы управляющих организаций, РСО; Обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающий, в том числе, определение ответственного лица и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал | 1. Дебиторская задолженность (%); 2. Кредиторская задолженность (%) | Ежеквартально |
| 41 | Анализ финансового состояния ГУП и МУП, компаний с государственным участием (контрольный пакет акций) осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Формирование отчета по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов; Публикация отчета на сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки); 2. Уровень собираемости платежей (%); 3. Дебиторская задолженность (%); 4. Кредиторская задолженность (%) | До 01.10.2017, далее – ежегодно |
| 42 | Анализ финансового состояния ГУП и МУП, компаний с государственным участием (контрольный пакет акций) в сфере теплоснабжения | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | Формирование отчет по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов; Публикация отчета на сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности, % от выручки; 2. Уровень собираемости платежей (%); 3. Дебиторская задолженность (%); 4. Кредиторская задолженность (%) | До 01.10.2017, далее – ежегодно |
| 43 | Создание и обеспечение деятельности межведомственных комиссий по погашению и реструктуризации задолженности за энергоресурсы, в функции которых в т.ч. входят: - проведение анализа результатов мониторинга дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД, кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг организациям, осуществляющим управление МКД в разрезе муниципальных образований, дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, - анализ результатов мониторинга финансового состояния ГУП и МУП, компаний с государственным участием (контрольный пакет акций) в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения -выработка оперативных и стратегических мер, направленных на снижение задолженности РСО | Снижение кредиторской и дебиторской задолженности управляющих организаций, РСО; Повышение уровня собираемости платежей | Распоряжение Правительства Красноярского края о создании межведомственных комиссий по погашению и реструктуризации задолженности за энергоресурсы, порядке проведения заседаний таких комиссий | 1. Рост уровня собираемости платежей (%); 2. Сокращение дебиторской задолженности (%); 3. Сокращение кредиторской задолженность (%); 4. Количество проведенных заседаний (шт.) | Создание комиссий – в срок до 01.10.2017, Обеспечение деятельности – постоянно |
| 44 | Разработка и реализация планов, направленных на урегулирование задолженности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе с учетом результатов проведенного анализа финансового состояния ГУП и МУП, компаний с государственным участием, (контрольный пакет акций) осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, в рамках деятельности межведомственных комиссий по погашению и реструктуризации задолженности за энергоресурсы | Снижение кредиторской и дебиторской задолженности РСО; Повышение уровня собираемости платежей | Утверждение плана, направленного на урегулирование задолженности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | 1. Рост уровня собираемости платежей (%); 2. Сокращение дебиторской задолженности (%); 3. Сокращение кредиторской задолженность (%) | До 31.12.2017, далее ежегодная актуализация |
| 45 | Разработка и реализация планов, направленных на урегулирование задолженности РСО в сфере теплоснабжения, в том числе с учетом результатов анализа финансового состояния ГУП и МУП, компаний с государственным участием (контрольный пакет акций) в сфере теплоснабжения в рамках деятельности межведомственных комиссий по погашению и реструктуризации задолженности за энергоресурсы | Снижение кредиторской и дебиторской задолженности РСО; Повышение уровня собираемости платежей | Утверждение плана, направленного на урегулирование задолженности РСО в сфере теплоснабжения | 1. Повышение уровня собираемости платежей (%); 2. Снижение дебиторской задолженности (%); 3. Снижение кредиторской задолженности (%) | До 31.12.2017, далее ежегодная актуализация |
| 46 | Формирование и ведение перечня потребителей газа в субъекте Российской Федерации, в отношении которых поставщиками газа установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате поставляемого газа | Сформированный реестр потребителей газа, в отношении которых поставщиками газа установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате поставляемого газа; Повышение платежной дисциплины потребителей газа | Постановление Правительства Красноярского края об определении порядка ведения соответствующего реестра | 1) Наличие соответствующего реестра. 2) Количество потребителей газа, включенных в соответствующий реестр (шт.) | До 31.12.2017, далее – постоянно |
| 47 | Формирование и ведение на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации перечня потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций в субъекте Российской Федерации, в отношении которых едиными теплоснабжающими организациями (далее – ЕТО) установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, поставляемых по договорам теплоснабжения, договорам теплоснабжения и поставки горячей воды, договорам поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя | Сформированный реестр потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций, в отношении которых ЕТО установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, поставляемых по договорам теплоснабжения, договорам теплоснабжения и поставки горячей воды, договорам поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя; Повышение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии | Постановление Правительства Красноярского края об определении порядка ведения соответствующего реестра | 1) Наличие соответствующего реестра. 2) Количество потребителей, включенных в соответствующий реестр (шт.). | До 31.12.2017, далее – постоянно |
| 48 | Формирование и ведение на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации перечня абонентов, в отношении которых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, и гарантирующими организациями установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате горячей, питьевой и (или) технической воды, подаваемой по договорам водоснабжения, единым договорам холодного водоснабжения и водоотведения, и (или) обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате водоотведения | Сформированный реестр потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций, в отношении которых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, и гарантирующими организациями установлена обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате горячей, питьевой и (или) технической воды, подаваемой по договорам водоснабжения, единым договорам холодного водоснабжения и водоотведения, и (или) обязанность предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате водоотведения; Повышение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии | Постановление Правительства Красноярского края об определении порядка ведения соответствующего реестра | 1) Наличие соответствующего реестра. 2) Количество абонентов, включенных в соответствующий реестр (шт.). | До 31.12.2017, далее – постоянно |
| II. Обеспечение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства <*****> |
| 49 | Утверждение и реализация регионального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства согласно приказу Минстроя, в том числе по вопросам: а) реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», «Формирование комфортной городской среды»; б) тарифное регулирование и плата за жилищно-коммунальные услуги; в) совершенствование системы управления жилищным фондом и контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг. Деятельность Главного государственного жилищного инспектора; г) общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства; д) Государственно-частное партнерство. Привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства; е) энергосбережение и энергоффективность; ж) Создание эффективной системы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края об утверждении плана, предусматривающий в том числе определение ответственного лица и периодичность представления отчета о реализации плана не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (100 шт.) размещенных материалов в печатных и электронных СМИ (в рамках календарного года). 2. Хронометраж (100 мин.) материалов в электронных СМИ (в рамках календарного года). 3. Количество (30 шт.) проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.). 5. Количество (не менее 100 000 чел., 3,5% к общему количеству населения Красноярского края) населения, охваченного мероприятиями | отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал |
| 50 | Реализация регионального плана - графика по проекту "Школа грамотного потребителя" с учетом методических рекомендаций Минстроя России (перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам проведения Всероссийского форума "ЖКХ - новое качество" в г. Челябинске 06.06.2014 от 11.06.2014 № ДМ-П9-4312) | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края об утверждении плана, предусматривающий в том числе определение ответственного лица и периодичность представления отчета о реализации плана не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (60 шт.) размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года). 2. Количество (12 шт.) проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.). 3. Количество (7 000 чел., 0,2% к общему количеству населения Красноярского края, охваченного мероприятиями). 4. Количество (600 чел.) прошедших обучение | отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал |
| 51 | Обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее - общественные советы в ЖКХ) (примечание: создание таких советов на уровне субъектов Российской Федерации (при высших должностных лицах), в муниципальных районах и городских поселениях рекомендуется осуществлять в обязательном порядке, на добровольной основе - во всех остальных муниципальных образованиях) | Оказание содействия ОМС в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Указ Губернатора Красноярского края от 29.08.2014 № 200-уг «О координационном совете по проблемам, возникающим в жилищно-коммунальном хозяйстве Красноярского края», муниципальные правовые акты о создании общественного совета в сфере ЖКХ на уровне муниципального образования, утверждение положения об общественном совете и осуществлении мониторинга его деятельности | 1. Наличие Координационного совета по проблемам, возникающим в жилищно-коммунальном хозяйстве Красноярского края. 2. Количество (40%, 25 шт.) муниципальных образований, в которых созданы общественные советы в ЖКХ, по отношению к количеству (%, шт.) муниципальных образований, в которых они фактически созданы и функционируют. 3. Количество (1 шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ | Обеспечение деятельности -постоянно |
| 52 | Обеспечение деятельности межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в субъекте Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 N 1689-р) | Реализация общественного контроля за формированием и реализацией инвестиционных программ субъектов естественных монополий на региональном уровне; Повышение прозрачности установления тарифных решений | Указ Губернатора Красноярского края от 13.02.2014 № 24-уг «О создании совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Красноярского края», утверждены состав совета потребителей, положение о совете потребителей и порядок взаимодействия совета потребителей с органами государственной власти Красноярского края | Количество заседаний советов потребителей (шт.) | Постоянно |
| 53 | Представление сведений о состоянии жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации в Автоматизированную систему мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России, расположенную в сети Интернет (www.asmgkh.ru), в соответствии с утвержденным перечнем показателей (Приказ Минстроя России от 17.06.2014 № 309/пр «Об организации мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации федеральных решений по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства») | Повышение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации; создание условий для систематизации и анализа развития жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации | Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства об определении лиц, ответственных за предоставление данных в информационную систему Минстроя России | 1. Наличие лица, ответственного за предоставление данных в информационную систему Минстроя России. 2. Полнота (%) сведений, вносимых в информационную систему Минстроя России, по отношению к общему объему сведений, установленных Минстроем России. 3) Своевременность предоставления информации (%) (количество своевременно предоставленных отчетов от общего количества отчетов, представленных за год). | Внесение данных в Автоматизированную систему мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России - постоянно, в соответствии со сроками, установленными приказом Минстроя России от 17.06.2014 № 309/пр |
| 54 | Размещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Минкомсвязи России, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | В соответствии с приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | В соответствии с приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» |
| 55 | Формирование данных в целях оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг | Формирование индекса качества оказания жилищно-коммунальных услуг в разрезе субъектов Российской Федерации | В соответствии с разработанной Минстроем России методикой оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг «Индекс качества жилищно-коммунальных услуг» | В соответствии с разработанной Минстроем России методикой оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг «Индекс качества жилищно-коммунальных услуг» | Первоначальный сбор данных – до 01.02.2018 , далее – ежеквартально |
| 56 | Внесение в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» сведений о планируемых, реализуемых и реализованных за отчетный период на территории Российской Федерации концессионных соглашениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в случае если концедентом по концессионному соглашению является субъект Российской Федерации); Осуществление контроля за внесением в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» органами местного самоуправления сведений о планируемых, реализуемых и реализованных за отчетный период концессионных соглашениях (в случае если концедентом по концессионному соглашению является муниципальное образование) | Формирование банка данных о планируемых, реализуемых и реализованных концессионных соглашений; Соблюдение сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения | В соответствии с Правилами проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2017 г. № 259 | Индикаторы, указанные в Приложении к Правилам проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения | В сроки, установленные постановлением Правительством Российской Федерации от 04.03.2017 № 259 |
| III. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |
| 57 | Осуществление лицензирования деятельности по управлению МКД на территории субъекта Российской Федерации, в том числе организация и осуществление лицензионного контроля | Обеспечение условий реализации требований федерального законодательства в части лицензирования деятельности по управлению МКД | Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», Приказ службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края от 17.10.2016 N 134-п "Об утверждении Административного регламента исполнения службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края государственной функции по осуществлению государственного лицензионного контроля", Приказ службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края от 19.12.2016 N 244-п"Об утверждении Административного регламента предоставления службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" | 1. Количество (шт.) заявлений о выдаче лицензий - 40. 2. Количество (шт.) выданных лицензий - 40. 3. Количество (шт.) отказов в выдаче лицензий - 0. 4. Соотношение (%) количества внеплановых проверок, проводимых на основании поступивших обращений о нарушениях, по результатам которых выявлены нарушения, и количества выданных предписаний по результатам данных проверок – 100%. 5. Соотношение (%) количества обращений в суд с требованием об аннулировании лицензий и количества решений об удовлетворении таких обращений – 0; | Постоянно |
| 58 | Обеспечение выбора и реализации способов управления многоквартирными домами; Направление соответствующих ежеквартальных отчетов о результатах работы в Минстрой России | 100% МКД выбрали и реализуют способ управления | Мониторинг выбора и реализации способов управления; Предписания ГЖИ в адрес ОМСУ на проведение конкурсов в отношении МКД, способ управления которых не выбран или не реализован; Направление в Минстрой России ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга | Процент МКД, в которых выбран и реализуется способ управления – 91% | Реализация -постоянно; Направление отчетов в Минстрой России – ежеквартально |
| 59 | Обеспечение достаточной численности органа государственного жилищного надзора для выполнения установленных полномочий | Наличие необходимой численности органа государственного жилищного надзора для выполнения установленных полномочий; Повышение качества работы органов государственного жилищного надзора | Оценка численности органа государственного жилищного надзора и финансирование его деятельности | Кол-во проверок, приходящихся на инспектора в год – 145 | Ежегодно |
| 60 | Обеспечение работы «горячей линии» органа государственного жилищного надзора | Повышение оперативности уровня реагирования на возможные нарушения | телефонная линия краевого консультационно-правового центра по вопросам ЖКХ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | Наличие «горячей линии» | Постоянно |
| 61 | Установление экономически обоснованных размеров нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов | Отсутствие предписания органа государственного жилищного надзора о признании норматива потребления экономически необоснованным по результатам проведения проверок или 100 % исполнения указанных предписаний | Мониторинг установленных нормативов, пересмотр нормативов в соответствии Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» или признанных экономически необоснованными | Предписание органа государственного жилищного надзора о признании норматива потребления экономически необоснованным | Ежегодно |
| 62 | Проведение профессиональной переподготовки кадров по основным специальностям | 100% инспекторов ГЖИ прошли обучение в течение трёх лет | Разработка плана обучения и повышения профессиональной квалификации (переподготовки) для инспекторов ГЖИ, подразумевающего, что каждый инспектор проходит обучение по основной специальности раз в три года | 100 % инспекторов, прошедших обучение, от общего количества инспекторов, работающих в ГЖИ | Раз в три года |
| IV. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 63 | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы субъекта Российской Федерации в 2017 - 2020 гг. минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) | Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; Сокращение текущих расходов на содержание объектов | Приказ министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края об утверждении минимального перечня работ с поручением о его обязательной реализации на всех объектах с разбивкой по муниципальным образованиям | Количество (шт., %) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы | Утверждение перечня и порядка – до 31.12.2017 г., далее - реализация перечня в соответствии с установленными сроками |
| 64 | Актуализация минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) в соответствии с приказом Минстроя России от 15.02.2017 № 98/пр | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; Сокращение потребления коммунальных ресурсов; Сокращение платы за коммунальные ресурсы | Приказ министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края об актуализации перечня мероприятий и порядка предоставления поддержки на реализацию мероприятий с разбивкой по муниципальным образованиям | Количество (%) МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Красноярского края | Актуализация перечня и порядка – до 31.12.2017, далее - реализация перечня в соответствии с установленными сроками |
| 65 | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергосервиса в МКД (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | Снижение потребления коммунальных ресурсов; Сокращение платы за коммунальные ресурсы; Повышение комфорта проживания в МКД | Нормативные акты органов местного самоуправления Красноярского края об утверждении комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД с разбивкой по муниципальным образованиям | Количество (шт., %) МКД, в которых заключены энергосервисные договоры (контракты) по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Красноярского края (количество энергосервисных договоров (контрактов) | Реализация перечня в соответствии с установленными сроками |

Заместитель министра                                                                                                                                            Е.Е. Афанасьев

Рогозина Людмила Алексеевна, 2908-655

Старкова Любовь Сергеевна, 2908-622

# Footnotes

Вопросы эффективной работы региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья реализуются в рамках ранее утвержденных региональных «дорожных карт», принятых во исполнение пункта 3.5 раздела III «Общие вопросы функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства» протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 июня 2014 г. № ДК-П9-127пр.

Реализация мероприятия носит рекомендательный характер.

Приказ Минстроя России подлежит ежегодной актуализации (в 2017 г. – приказ Минстроя России от 12.01.2017 № 17/пр), в связи с чем перечень мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства может быть скорректирован